|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Begin-datum | Eind-datum | Wie |
| Behoefteanalyse | 8-2-2018 | 8-2-2018 | Ming-Guus-Twan |
| Plan van aanpak | 8-2-2018 | 8-2-2018 | Ming-Guus-Twan |
| Functioneel ontwerp | 9-2-2018 | 14-2-2018 | Ming-Guus-Twan |
| Technisch ontwerp | 14-2-2018 | 15-2-2018 | Ming-Guus-Twan |
| Inrichten ontwikkelomgeving | 8-2-2018 | 8-2-2018 | Ming-Guus-Twan |
| Gesprek Job | 15-2-2018 | 15-2-2018 | Ming-Guus-Twan |
| Gegevensverzameling |  |  |  |